Acta de Constitución

PROYECTO:

BRASA – PLATAFORMA INTEGRAL PARA LA PLANIFICACIÓN, CONTRATACIÓN Y COORDINACIÓN DE SERVICIOS PARA EVENTOS

DUOC UC – ESCUELA DE INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES, SEDE PUENTE ALTO

# Indice de Contenidos

Indice de Contenidos	1

Información del proyecto	2

Datos	2

Patrocinadores	2

Gerente de Proyecto	2

Lista de Interesados (stakeholders)	2

Cronograma de hitos principales	2

Presupuesto estimado	2

Descripción del proyecto	3

Objetivos del Negocio	3

Justificación del proyecto – Contexto	3

Problema-Necesidad	3

Descripción del producto	3

Solución Propuesta	3

Objetivos del proyecto	3

Objetivos de desarrollo	4

Entregables	4

Descripción del sistema	4

Requerimientos de alto nivel	4

Premisas y restricciones	4

Riesgos iniciales de alto nivel	5

Especificaciones técnicas de las herramientas de desarrollo	5

Tipo de Interfaz de Hardware	5

Tipo de Interfaz de Software	5

Tipo de Interfaz de Usuario	5

Requisitos de aprobación del proyecto	5

Aprobaciones y control de cambios	5

# Información del proyecto

## Datos

|  | Empresa / Organización | StudenTech – Equipo Capstone Ingeniería en Informática |
| --- | --- | --- |
|  | Nombre del Proyecto | BRASA – Plataforma integral para la planificación, contratación y coordinación de servicios para eventos |
|  | Fecha de inicio/fin | 14-08-2026 / término estimado: semana 18 del semestre académico |
|  | Cliente | Proyecto académico Capstone – Ingeniería en Informática, Duoc UC Sede Puente Alto |
|  | Patrocinador principal | FABIAN ENRIQUE SALDAÑO PEREZ – Docente de la asignatura Capstone |
|  | Jefe de Proyecto | Adriano Lecaros Duque |

## Patrocinadores

| Nombre | Cargo | Departamento / División |
| --- | --- | --- |
| FABIAN ENRIQUE SALDAÑO PEREZ | Patrocinador académico / FABIAN ENRIQUE SALDANO PEREZ | Duoc UC – Escuela de Informática y Telecomunicaciones, Sede Puente Alto |
| Equipo BRASA | Equipo ejecutor | Ingeniería en Informática – Sede Puente Alto |
| Duoc UC | Institución académica | Sede Puente Alto |

## Gerente de Proyecto

| Nombre | Cargo | Departamento / División |
| --- | --- | --- |
| Adriano Lecaros Duque | Jefe de Proyecto y Líder Técnico | Equipo BRASA / StudenTech |

## Lista de Interesados (stakeholders)

| Nombre | Tipo | Cargo | Departamento / División |
| --- | --- | --- | --- |
| Adriano Lecaros Duque | Interno | Jefe de Proyecto y Líder Técnico | Equipo BRASA |
| Bernardita Rivas Salinas | Interno | Analista Funcional y de Requerimientos | Equipo BRASA |
| Felipe Molina Escobar | Interno | Analista de Calidad y Documentación | Equipo BRASA |
| FABIAN ENRIQUE SALDAÑO PEREZ | Externo | FABIAN ENRIQUE SALDANO PEREZ / Patrocinador académico / Evaluador | Duoc UC – Sede Puente Alto |

## Cronograma de hitos principales

| Hito | Fecha tope |
| --- | --- |
| Definición del proyecto, alcance, requerimientos, planificación y diseño base aprobados | Semana 4 |
| Versión funcional integrada de BRASA con módulos prioritarios y pruebas ejecutadas | Semana 15 |
| Validación final, correcciones, documentación consolidada y presentación/entrega del proyecto | Semana 18 |

## Presupuesto estimado

Presupuesto estimado total del proyecto: $40.000.000 CLP. El presupuesto considera el desarrollo e implementación de BRASA en un escenario profesional, incluyendo: recursos humanos y gestión del proyecto ($28.000.000), infraestructura cloud, base de datos, dominio, almacenamiento y servicios tecnológicos ($4.000.000), diseño UX/UI, aseguramiento de calidad y pruebas ($3.000.000), seguridad, monitoreo y puesta en marcha ($2.000.000), y una reserva de contingencia para riesgos y cambios controlados ($3.000.000). El control presupuestario se realizará durante el proyecto y cualquier desviación relevante deberá ser evaluada y aprobada mediante control de cambios.

# Descripción del proyecto

## Objetivos del Negocio

Centralizar en BRASA la búsqueda, comparación, contratación y coordinación de servicios para eventos, permitiendo a clientes planificar sus necesidades y a prestadores gestionar su oferta, disponibilidad, cobertura y solicitudes desde una plataforma única. El proyecto busca reducir la dispersión de información, mejorar la trazabilidad del proceso y facilitar decisiones informadas durante la organización de eventos.

## Justificación del proyecto – Contexto

La organización de eventos suele requerir contactar múltiples prestadores mediante redes sociales, mensajería, recomendaciones y distintos canales, lo que dificulta comparar alternativas, conocer disponibilidad, validar cobertura y mantener un seguimiento ordenado de las solicitudes. BRASA se plantea como proyecto Capstone de Ingeniería en Informática para aplicar gestión de proyectos, modelamiento de datos, desarrollo de software y aseguramiento de calidad en una solución web integrada orientada al contexto de servicios para eventos.

## Problema-Necesidad

Los clientes que organizan eventos enfrentan información fragmentada sobre proveedores, precios, categorías, disponibilidad y zonas de atención. A su vez, los prestadores requieren un medio estructurado para publicar sus servicios, definir cobertura y disponibilidad y administrar solicitudes. Se necesita una solución que concentre estos procesos, disminuya la coordinación manual y entregue información consistente para apoyar la toma de decisiones.

# Descripción del producto

## Solución Propuesta

Desarrollar BRASA, una plataforma web integral que conecte clientes que organizan eventos con prestadores de servicios. El sistema incluirá autenticación y perfiles por rol, categorías y catálogo de servicios, perfiles de prestadores, búsqueda y filtrado, planificación de eventos, disponibilidad y agenda, cobertura geográfica, solicitudes y reservas con estados controlados, funciones administrativas y apoyo mediante recomendaciones inteligentes. El desarrollo se gestionará con metodología tradicional basada en el modelo en cascada.

## Objetivos del proyecto

| Objetivo | Indicador de éxito |
| --- | --- |
| Alcance |  |
| Construir e integrar el alcance funcional priorizado de BRASA para los perfiles cliente, prestador y administrador. | Módulos priorizados implementados e integrados de acuerdo con los requerimientos aprobados y trazables. |

| Objetivo | Indicador de éxito |
| --- | --- |
| Calidad |  |
| Diseñar y ejecutar pruebas de validación sobre productos y procesos. | Casos de prueba documentados y ejecutados para los flujos críticos del sistema. |
| Aplicar mejoras derivadas de los resultados de las pruebas. | Incidencias críticas corregidas o justificadas antes de la validación final. |

| Objetivo | Indicador de éxito |
| --- | --- |
| Cronograma |  |
| Completar definición, análisis, planificación y diseño base del proyecto. | Documentación y diseño base aprobados al término de la semana 4. |
| Completar construcción, integración y validación de los módulos prioritarios. | Versión funcional integrada y pruebas ejecutadas al término de la semana 15. |
| Completar correcciones, documentación, validación y entrega final. | Proyecto consolidado y entregado al término de la semana 18. |
| Tiempos de Desarrollo |  |
| 18 semanas académicas, organizadas de acuerdo con la Carta Gantt y los hitos definidos para análisis/diseño, construcción/integración y validación/entrega. | Cumplimiento de hitos y registro de avances mediante minutas, evidencias y control del plan de trabajo. |

| Objetivo | Indicador de éxito |  |
| --- | --- | --- |
| Costos |  |  |
| Mantener el costo total del proyecto dentro del presupuesto estimado de $40.000.000 CLP y controlar las desviaciones presupuestarias durante su ejecución. |  | Costo acumulado y proyectado no superior a $40.000.000 CLP. Las desviaciones relevantes deben quedar registradas, justificadas y aprobadas mediante control de cambios. |

## Objetivos de desarrollo

• Levantar, analizar y documentar los requerimientos funcionales y no funcionales de BRASA. • Diseñar e implementar un modelo de datos escalable para usuarios, prestadores, categorías, servicios, disponibilidad, cobertura y reservas. • Construir los módulos web para cliente, prestador y administrador e integrar sus componentes. • Implementar planificación de eventos, búsqueda de prestadores, solicitudes/reservas, agenda, cobertura y estados. • Diseñar y aplicar pruebas de validación y realizar mejoras según sus resultados. • Gestionar el proyecto mediante planificación, seguimiento, control de cambios, documentación y evidencias.

## Entregables

• Acta de Constitución del Proyecto BRASA. • Minutas de reuniones y registro de acuerdos del equipo. • Guía de definición del Proyecto APT y planificación general. • Especificación de requerimientos funcionales y no funcionales. • Diseño funcional, arquitectura y modelo de datos del sistema. • Scripts y migraciones de base de datos. • Código fuente versionado de BRASA en repositorio Git. • Aplicación web integrada para los perfiles cliente, prestador y administrador. • Módulos de catálogo, perfiles de prestadores, planificación de eventos, disponibilidad/agenda, cobertura y solicitudes/reservas. • Plan de pruebas, casos de prueba, resultados, registro de incidencias y evidencias de corrección/mejora. • Manual de usuario y documentación técnica/funcional. • Informe de avance del Proyecto Capstone. • Informe final, presentación y demostración funcional de BRASA.

# Descripción del sistema

## Requerimientos de alto nivel

• Registro, autenticación y gestión de perfiles según rol. • Administración de categorías, servicios y perfiles de prestadores. • Búsqueda y filtrado de prestadores/servicios. • Gestión de disponibilidad, agenda y cobertura. • Solicitudes y reservas con estados controlados. • Planificación de eventos y apoyo a la selección de prestadores. • Funciones administrativas para supervisión y gestión. • Seguridad de acceso, integridad de datos, trazabilidad e interfaz responsive.

## Premisas y restricciones

Premisas: conexión a Internet, acceso al repositorio y servicios de desarrollo, participación del equipo y validación académica periódica. El proyecto considera un presupuesto estimado de $40.000.000 CLP para un escenario profesional de desarrollo e implementación. Restricciones: 18 semanas, alcance académico, disponibilidad horaria del equipo, dependencia de servicios externos y límites de planes gratuitos o contratados. Se deben mantener la trazabilidad, seguridad, documentación y control de cambios. Toda modificación que afecte alcance, plazo o presupuesto deberá evaluarse antes de su aprobación.

## Riesgos iniciales de alto nivel

• Crecimiento no controlado del alcance: priorización y control formal de cambios. • Desviaciones del presupuesto de $40.000.000 CLP: seguimiento por hitos, uso de contingencia y aprobación formal de sobrecostos. • Retrasos de Carta Gantt: seguimiento periódico y redistribución de tareas. • Errores de integración o base de datos: control de versiones, pruebas y respaldos. • Límites de servicios externos: revisión de cuotas y alternativas técnicas. • Defectos cercanos a la entrega: pruebas tempranas, incidencias y correcciones priorizadas. • Diferencias de disponibilidad: responsabilidades definidas, apoyo cruzado y documentación.

## Especificaciones técnicas de las herramientas de desarrollo

Arquitectura web basada en Next.js 16.3.0, React 19 y TypeScript. Supabase se utiliza como plataforma de backend y base de datos PostgreSQL, con autenticación y políticas de seguridad/RLS según corresponda. El código se gestiona mediante Git y repositorio GitHub. El desarrollo contempla herramientas del ecosistema Node.js/npm y despliegue web compatible con la arquitectura del proyecto.

## Tipo de Interfaz de Hardware

No se requiere hardware especializado. BRASA está orientado al uso mediante computadores, notebooks, tablets o teléfonos con navegador web moderno y conexión a Internet. Para desarrollo y pruebas se utilizarán los equipos personales del equipo Capstone.

## Tipo de Interfaz de Software

Interfaz web entre el frontend Next.js/React y Supabase para autenticación y persistencia de datos. PostgreSQL como base de datos y políticas de acceso a nivel de datos. Las integraciones externas adicionales se incorporarán únicamente cuando estén dentro del alcance aprobado y cuenten con configuración segura.

## Tipo de Interfaz de Usuario

Interfaz gráfica web responsive para cliente, prestador y administrador. Debe facilitar navegación, búsqueda y filtrado, visualización de servicios y perfiles, planificación, reservas, disponibilidad/agenda, cobertura y administración. Se priorizará consistencia visual, claridad de estados, formularios comprensibles y adaptación a distintos tamaños de pantalla.

# Requisitos de aprobación del proyecto

El proyecto se considerará aprobado cuando: (1) los entregables académicos sean presentados dentro de plazo; (2) el alcance priorizado esté implementado e integrado; (3) el modelo de datos y las principales funciones de BRASA operen correctamente; (4) existan evidencias de diseño, ejecución de pruebas y mejoras; (5) la documentación sea coherente con la solución implementada; (6) se demuestre el funcionamiento de BRASA para cliente, prestador y administrador; y (7) el proyecto mantenga control y trazabilidad sobre el presupuesto estimado de $40.000.000 CLP, registrando y aprobando formalmente cualquier desviación relevante.

| Versión | Nombre | Rol | Fecha | Firma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | Adriano Lecaros Duque | Jefe de Proyecto y Líder Técnico | 14-08-2026 | Pendiente |
| 1.0 | Bernardita Rivas Salinas | Analista Funcional y de Requerimientos | 14-08-2026 | Pendiente |
| 1.0 | Felipe Molina Escobar | Analista de Calidad y Documentación | 14-08-2026 | Pendiente |
| 1.0 | FABIAN ENRIQUE SALDAÑO PEREZ | FABIAN ENRIQUE SALDAÑO PEREZ / Patrocinador académico / Evaluador | Pendiente | Pendiente |