          - Minuta de Reunión

| - Reunión |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - N° | - Versión | - Descripción |  | - Autor |
| - APT - 01 | - 1.0 | - Inicio y definición del Proyecto Capstone Brasa |  | - Felipe Molina |
| - Fecha |  | - Ubicación | - Proyecto |  |
| - 14-08-2026 |  | - Duoc UC. | - Brasa |  |

| - Participantes |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - Nombre | - Empresa | - Teléfono | - e-mail |
| - Bernardita Rivas Salinas | - StudenTech | - 991067452 | - ber.rivas@duocuc.cl |
| - Adriano Lecaros Duque | - StudenTech | - 991067455 | - ad.lecaros@duocuc.cl |
| - Felipe Molina Escobar | - StudenTech | - 991067458 | - fe.molinae@duocuc.cl |

- Temas Tratados

- Temas tratados en la reunión - • Presentación de ideas y selección del proyecto semestral Capstone. - • Definición inicial del problema, usuarios objetivo y alcance de Brasa. - • Organización del equipo y metodología de trabajo para la primera entrega. • Definición de roles y responsabilidades principales del equipo: Adriano Lecaros Duque como Jefe de Proyecto y Líder Técnico; Bernardita Rivas Salinas como Analista Funcional y de Requerimientos; Felipe Molina Escobar como Analista de Calidad y Documentación.

- Detalle Reunión

- Detalle de la reunión - • El equipo selecciona Brasa como proyecto Capstone de Ingeniería en Informática: una plataforma para conectar clientes que organizan eventos con prestadores de servicios. - • Se identifican dos perfiles principales: cliente y prestador, considerando posteriormente un rol administrador. - • Se define como alcance inicial el catálogo de categorías, perfiles de prestadores, búsqueda de servicios, solicitud de reservas y gestión básica de disponibilidad. - • Se acuerda trabajar con desarrollo web, repositorio Git y una base de datos centralizada, dejando integraciones avanzadas para iteraciones posteriores. • Se definen los roles principales para organizar el trabajo del proyecto. Adriano Lecaros Duque asume como Jefe de Proyecto y Líder Técnico, responsable principalmente de la coordinación, planificación, arquitectura, supervisión técnica, desarrollo e integración de tecnologías. Bernardita Rivas Salinas asume como Analista Funcional y de Requerimientos, participando en el levantamiento y análisis de requerimientos, validación funcional, pruebas de usuario y apoyo en desarrollo e implementación. Felipe Molina Escobar asume como Analista de Calidad y Documentación, participando en pruebas funcionales, control de calidad, detección y seguimiento de incidencias, documentación y apoyo en desarrollo e implementación. Se establece que los tres integrantes participarán de forma colaborativa en la revisión y validación de la documentación del Proyecto Capstone.

| - Acuerdos |  |
| --- | --- |
| - Tema | - Acuerdo |
| - Proyecto semestral | - Desarrollar Brasa como plataforma digital para contratación y coordinación de servicios para eventos. |
| - Alcance inicial | - Priorizar registro, perfiles, categorías, servicios, disponibilidad y reservas antes de incorporar funcionalidades complementarias. |
| - Organización | - Trabajar colaborativamente mediante repositorio Git y reuniones periódicas documentadas mediante minutas. |
| - Roles del equipo | - Se aprueba la distribución de roles principales: Adriano Lecaros Duque como Jefe de Proyecto y Líder Técnico; Bernardita Rivas Salinas como Analista Funcional y de Requerimientos; y Felipe Molina Escobar como Analista de Calidad y Documentación. Bernardita y Felipe apoyarán también el desarrollo e implementación, y los tres integrantes participarán en la revisión de la documentación. |

| - Compromisos |  |  |
| --- | --- | --- |
| - Descripción | - Fecha | - Responsable |
| - Levantar requerimientos iniciales y flujo general de cliente/prestador | - 17-08-2026 | Todo el equipo |
| - Preparar estructura inicial del repositorio y tecnologías del proyecto | - 17-08-2026 | Adriano Lecaros Duque |
| - Revisar categorías de servicios para eventos | - 17-08-2026 | Bernardita Rivas Salinas |
| - Coordinar planificación inicial, arquitectura y organización técnica de Brasa | - 17-08-2026 | - Adriano Lecaros Duque |
| - Apoyar levantamiento de requerimientos, validación funcional y desarrollo inicial | - 17-08-2026 | Bernardita Rivas Salinas |
| - Definir criterios iniciales de calidad, apoyar documentación y desarrollo | - 17-08-2026 | - Felipe Molina Escobar |

- Observaciones

- Se acuerda validar el alcance antes de aumentar funcionalidades, manteniendo el proyecto abordable para las entregas semestrales. Los roles definidos corresponden a responsabilidades principales y no excluyentes. El desarrollo, las pruebas y la revisión documental se realizarán de forma colaborativa según las necesidades de cada etapa.