          - Minuta de Reunión

| - Reunión |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Versión | Descripción |  | Autor |
| APT - 03 | 1.0 | Prototipo funcional, reservas y catálogo de servicios |  | Bernardita Rivas |
| Fecha |  | Ubicación | Proyecto |  |
| 21-08-2026 |  | Duoc UC. | Brasa |  |

| - Participantes |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - Nombre | - Empresa | - Teléfono | - e-mail |
| Bernardita Rivas Salinas | StudenTech | 991067452 | ber.rivas@duocuc.cl |
| Adriano Lecaros Duque | StudenTech | 991067455 | ad.lecaros@duocuc.cl |
| Felipe Molina Escobar | StudenTech | 991067458 | fe.molinae@duocuc.cl |

- Temas Tratados

Temas tratados en la reunión • Avance del prototipo de Brasa y navegación del marketplace. • Configuración de servicios, precios, capacidad y disponibilidad. • Pruebas iniciales del flujo de reserva y recomendación de prestadores.

Detalle Reunión

Detalle de la reunión • Se revisa el prototipo con vistas diferenciadas para cliente y prestador, catálogo de categorías y perfiles de servicios. • Se implementan formas de cobro adaptables al rubro: por evento, por persona, por hora, por unidad y por pack, manteniendo el precio del servicio como fuente confiable desde la base de datos. • Se incorpora capacidad mínima y máxima de invitados y se prueba el cálculo de totales según cantidad de personas o unidades. • Se revisa la recomendación automática de prestadores, considerando disponibilidad y comparación correcta de precios según la unidad de cobro. • Se detecta la necesidad de que la agenda considere la duración real del servicio y no solo una marca general de disponibilidad.

| Acuerdos |  |
| --- | --- |
| - Tema | - Acuerdo |
| Precios | Cada servicio tendrá una forma de cobro definida y el backend validará precio, unidad y cantidad. |
| Disponibilidad | La agenda deberá considerar la duración efectiva del servicio para evitar cruces de reservas. |
| Recomendación | La recomendación de prestadores deberá comparar disponibilidad y costo total del evento, no solo el precio unitario. |

| Compromisos |  |  |
| --- | --- | --- |
| - Descripción | - Fecha | - Responsable |
| Implementar duración dinámica según cantidad de invitados | 24-08-2026 | Adriano Lecaros Duque |
| Realizar pruebas de registro, servicios y flujo de reserva | 24-08-2026 | Bernardita Rivas Salinas |
| Revisar integración de cambios y consistencia del repositorio | 24-08-2026 | Felipe Molina Escobar |

Observaciones

El prototipo ya permite validar el flujo principal; la siguiente etapa se enfocará en reglas de tiempo, bloqueo de agenda y colaboración del equipo.