          - Minuta de Reunión

| - Reunión |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Versión | Descripción |  | Autor |
| APT - 05 | 1.0 | Multicategoría, IA, pagos y reglas de reserva |  | Adriano Lecaros |
| Fecha |  | Ubicación | Proyecto |  |
| 26-08-2026 |  | Duoc UC. | Brasa |  |

| - Participantes |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - Nombre | - Empresa | - Teléfono | - e-mail |
| Bernardita Rivas Salinas | StudenTech | 991067452 | ber.rivas@duocuc.cl |
| Adriano Lecaros Duque | StudenTech | 991067455 | ad.lecaros@duocuc.cl |
| Felipe Molina Escobar | StudenTech | 991067458 | fe.molinae@duocuc.cl |

- Temas Tratados

Temas tratados en la reunión • Evolución del prestador hacia múltiples categorías y servicios. • Revisión de reservas, expiración, IA y paquetes de servicios. • Definición preliminar de integración de pagos con Transbank.

Detalle Reunión

Detalle de la reunión • Se valida que un mismo negocio pueda ofrecer varias categorías, por ejemplo Parrilleros y Mobiliario, sin crear cuentas separadas. Cada servicio mantiene su propia categoría. • Se acuerda evolucionar el perfil para que cada categoría tenga descripción, portada, galería, servicios y disponibilidad propios, evitando mostrar contenido de parrilla al ingresar desde Mobiliario. • Se revisa la lógica de duración dinámica por invitados, tiempos de preparación y limpieza, y expiración de solicitudes para liberar nuevamente la agenda. • Se revisa la integración de IA para recomendar prestadores utilizando disponibilidad y precios, además de apoyar el desarrollo y documentación del proyecto. • Se analiza Transbank Developer como pasarela de pago. Quedan pendientes de definición final el momento exacto del cobro y las reglas de cancelación. • Se acuerda centralizar la documentación del proyecto y mantener minutas periódicas del avance.

| Acuerdos |  |
| --- | --- |
| - Tema | - Acuerdo |
| Multicategoría | Un prestador podrá ofrecer múltiples categorías bajo una sola cuenta, manteniendo servicios diferenciados por category_slug. |
| Perfil por categoría | Cada categoría del prestador deberá manejar contenido visual y disponibilidad propios. |
| Solicitudes | Mantener expiración automática de solicitudes pendientes para liberar la agenda si no son respondidas. |
| Pagos | Preparar integración con Transbank Developer; la política final de pago/cancelación se validará antes de cerrar el flujo. |

| Compromisos |  |  |
| --- | --- | --- |
| - Descripción | - Fecha | - Responsable |
| Completar configuración multicategoría y disponibilidad por categoría | 28-08-2026 | Adriano Lecaros Duque |
| Crear/probar un perfil realista y reportar errores de experiencia de usuario | 28-08-2026 | Bernardita Rivas Salinas |
| Revisar documentación y apoyar integración del repositorio | 28-08-2026 | Felipe Molina Escobar |

Observaciones

La reunión confirma que Brasa debe soportar negocios reales con más de un tipo de servicio. Las reglas definitivas de pago y cancelación quedan como punto abierto.