          - Minuta de Reunión

| - Reunión |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Versión | Descripción |  | Autor |
| APT - 06 | 1.0 | Consolidación técnica y preparación de primera entrega |  | Bernardita Rivas |
| Fecha |  | Ubicación | Proyecto |  |
| 28-08-2026 |  | Duoc UC. | Brasa |  |

| - Participantes |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - Nombre | - Empresa | - Teléfono | - e-mail |
| Bernardita Rivas Salinas | StudenTech | 991067452 | ber.rivas@duocuc.cl |
| Adriano Lecaros Duque | StudenTech | 991067455 | ad.lecaros@duocuc.cl |
| Felipe Molina Escobar | StudenTech | 991067458 | fe.molinae@duocuc.cl |

- Temas Tratados

Temas tratados en la reunión • Consolidación del modelo multicategoría y disponibilidad independiente. • Validación de perfiles, galerías y servicios por categoría. • Organización de documentación y pendientes para la primera entrega.

Detalle Reunión

Detalle de la reunión • Se consolida el diseño de un único negocio con múltiples categorías, donde provider_services conserva la categoría de cada servicio como fuente de verdad. • Se establece que las reservas de categorías diferentes pueden coexistir cuando el negocio dispone de equipos distintos; los conflictos se controlan dentro de la misma categoría. • Se mantiene compatibilidad con disponibilidades anteriores y se prepara una estructura que a futuro podrá evolucionar hacia equipos o recursos con capacidad simultánea, sin implementar esa complejidad en esta etapa. • Se revisa la separación de portada, descripción y galería por categoría, junto con la necesidad de conservar el contexto de categoría al navegar desde el catálogo al perfil público. • El equipo organiza las minutas, requerimientos, evidencias y documentación técnica correspondientes a la primera entrega del proyecto Capstone.

| Acuerdos |  |
| --- | --- |
| - Tema | - Acuerdo |
| Disponibilidad multicategoría | La disponibilidad y el bloqueo de reservas funcionarán por categoría, permitiendo simultaneidad entre categorías distintas cuando corresponda. |
| Escalabilidad | No implementar todavía empleados/equipos individuales, pero mantener el modelo preparado para incorporar capacidad o recursos en una iteración futura. |
| Primera entrega | Consolidar documentación, minutas y evidencias del prototipo manteniendo coherencia con el estado real de Brasa. |

| Compromisos |  |  |
| --- | --- | --- |
| - Descripción | - Fecha | - Responsable |
| Ejecutar pruebas funcionales de perfiles y reservas por categoría | 31-08-2026 | Todo el equipo |
| Completar documentación pendiente de la primera entrega | 31-08-2026 | Bernardita Rivas Salinas |
| Revisar estabilidad técnica y pendientes de build/integraciones | 31-08-2026 | Adriano Lecaros Duque |
| Verificar repositorio y evidencias para entrega | 31-08-2026 | Felipe Molina Escobar |

Observaciones

El proyecto queda preparado para continuar con pruebas, integración de pagos y refinamiento documental en la siguiente etapa, sin ampliar innecesariamente el alcance antes de validar el núcleo funcional.