          - Minuta de Reunión

| - Reunión |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Versión | Descripción |  | Autor |
| APT - 07 | 1.0 | Pruebas funcionales del modelo multicategoría |  | Bernardita Rivas |
| Fecha |  | Ubicación | Proyecto |  |
| 31-08-2026 |  | Duoc UC. | Brasa |  |

| - Participantes |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - Nombre | - Empresa | - Teléfono | - e-mail |
| Bernardita Rivas Salinas | StudenTech | 991067452 | ber.rivas@duocuc.cl |
| Adriano Lecaros Duque | StudenTech | 991067455 | ad.lecaros@duocuc.cl |
| Felipe Molina Escobar | StudenTech | 991067458 | fe.molinae@duocuc.cl |

- Temas Tratados

Temas tratados en la reunión • Pruebas integrales de perfiles y servicios por categoría. • Validación de reservas simultáneas y reglas de disponibilidad. • Registro de incidencias y ajustes de experiencia de usuario.

Detalle Reunión

Detalle de la reunión • Se realizan pruebas sobre el perfil de Parrilla Premium utilizando las categorías Parrilleros y Mobiliario, verificando que cada categoría muestre únicamente sus servicios, descripción, portada y galería asociada. • Se valida el criterio de agenda independiente por categoría: una reserva de Parrilleros no debe bloquear Mobiliario, mientras que dos servicios de la misma categoría sí deben detectar cruces de horario. • Se revisa el cálculo de duración dinámica según cantidad de invitados y los márgenes de preparación y tiempo posterior, confirmando que estos tiempos se utilicen para bloquear la agenda sin cobrarse como horas contratadas. • Se comprueban los distintos modelos de cobro del catálogo: por evento, por persona, por hora, por unidad y por pack, manteniendo quantity en los servicios que requieren cantidad. • El equipo registra observaciones de interfaz y prioriza correcciones que afecten directamente el flujo cliente-prestador antes de ampliar nuevas funcionalidades.

| Acuerdos |  |
| --- | --- |
| - Tema | - Acuerdo |
| Perfil multicategoría | Validar que portada, galería, servicios y disponibilidad se presenten de forma independiente para cada categoría. |
| Reservas | Mantener bloqueo por categoría y conservar duración dinámica, buffers y expiración de solicitudes. |
| Pruebas | Priorizar errores funcionales del flujo principal antes de incorporar mejoras secundarias. |

| Compromisos |  |  |
| --- | --- | --- |
| - Descripción | - Fecha | - Responsable |
| Ejecutar casos de prueba como cliente y prestador | 02-09-2026 | Todo el equipo |
| Registrar problemas de interfaz y flujo encontrados | 02-09-2026 | Bernardita Rivas Salinas |
| Revisar lógica de disponibilidad y reservas | 02-09-2026 | Adriano Lecaros Duque |
| Verificar cambios integrados en repositorio | 02-09-2026 | Felipe Molina Escobar |

Observaciones

Las pruebas se concentran en demostrar que el modelo multicategoría funciona sin duplicar prestadores y que la agenda mantiene coherencia con el tipo de servicio contratado.