          - Minuta de Reunión

| - Reunión |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Versión | Descripción |  | Autor |
| APT - 09 | 1.0 | Estabilización técnica, seguridad y documentación |  | Bernardita Rivas |
| Fecha |  | Ubicación | Proyecto |  |
| 04-09-2026 |  | Duoc UC. | Brasa |  |

| - Participantes |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - Nombre | - Empresa | - Teléfono | - e-mail |
| Bernardita Rivas Salinas | StudenTech | 991067452 | ber.rivas@duocuc.cl |
| Adriano Lecaros Duque | StudenTech | 991067455 | ad.lecaros@duocuc.cl |
| Felipe Molina Escobar | StudenTech | 991067458 | fe.molinae@duocuc.cl |

- Temas Tratados

Temas tratados en la reunión • Revisión de errores técnicos pendientes y estabilidad del proyecto. • Validación de seguridad, RLS y consistencia de datos en Supabase. • Actualización de documentación y evidencias de la primera entrega.

Detalle Reunión

Detalle de la reunión • Se revisa la estabilidad general de la aplicación después de los cambios de multicategoría, disponibilidad y reservas, identificando errores de compilación o tipado que puedan afectar la entrega. • Se valida que los datos sensibles del proceso de reserva no dependan únicamente de valores enviados desde el navegador; precios, categoría y datos del servicio deben contrastarse con Supabase antes de persistir la reserva. • Se revisan las políticas RLS relacionadas con perfiles, categorías, galerías, disponibilidad y reservas para mantener lectura pública donde corresponde y escritura restringida al propietario o administrador. • El equipo organiza capturas, evidencias, minutas y documentación técnica en una estructura común para que el repositorio represente el estado real del proyecto. • Se acuerda no aumentar el alcance con administración detallada de empleados, equipos o inventario hasta estabilizar el núcleo funcional del marketplace.

| Acuerdos |  |
| --- | --- |
| - Tema | - Acuerdo |
| Calidad | Resolver errores que afecten build, tipado o flujo principal antes de agregar nuevas funcionalidades. |
| Seguridad | Mantener validaciones críticas en backend/Supabase y respetar las políticas RLS del proyecto. |
| Documentación | Centralizar documentos y evidencias finales junto al repositorio para mantener trazabilidad. |

| Compromisos |  |  |
| --- | --- | --- |
| - Descripción | - Fecha | - Responsable |
| Corregir errores técnicos prioritarios detectados | 07-09-2026 | Adriano Lecaros Duque |
| Completar evidencias y revisión de experiencia de usuario | 07-09-2026 | Bernardita Rivas Salinas |
| Revisar repositorio, ramas y documentación técnica | 07-09-2026 | Felipe Molina Escobar |
| Realizar revisión cruzada de la primera entrega | 07-09-2026 | Todo el equipo |

Observaciones

Se prioriza una versión demostrable, consistente y documentada de Brasa por sobre incorporar funcionalidades que no sean necesarias para los objetivos de la primera entrega.