          - Minuta de Reunión

| - Reunión |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Versión | Descripción |  | Autor |
| APT - 08 | 1.0 | Definición e integración del flujo de pagos |  | Bernardita Rivas |
| Fecha |  | Ubicación | Proyecto |  |
| 02-09-2026 |  | Duoc UC. | Brasa |  |

| - Participantes |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - Nombre | - Empresa | - Teléfono | - e-mail |
| Bernardita Rivas Salinas | StudenTech | 991067452 | ber.rivas@duocuc.cl |
| Adriano Lecaros Duque | StudenTech | 991067455 | ad.lecaros@duocuc.cl |
| Felipe Molina Escobar | StudenTech | 991067458 | fe.molinae@duocuc.cl |

- Temas Tratados

Temas tratados en la reunión • Diseño del flujo de pago asociado a la reserva. • Integración de Transbank Developer en ambiente de pruebas. • Revisión de estados de reserva, pago y expiración.

Detalle Reunión

Detalle de la reunión • Se define que el pago debe integrarse al flujo de reserva de manera comprensible para el cliente, mostrando previamente el resumen del evento, servicios seleccionados y total calculado. • Se trabaja con Transbank Developer en ambiente de pruebas, evitando transacciones reales durante esta etapa del proyecto y considerando los casos de aprobación, rechazo y retorno desde la pasarela. • Se revisa la relación entre pago y bloqueo de agenda para evitar que una transacción incompleta deje un horario ocupado de forma indefinida. • El equipo acuerda mantener separados los conceptos de subtotal, comisión de plataforma y total, de modo que el cálculo sea trazable y pueda validarse desde backend. • Las reglas definitivas de cancelación y devolución se mantienen como decisión de negocio pendiente para una etapa posterior, evitando incorporarlas sin validación suficiente.

| Acuerdos |  |
| --- | --- |
| - Tema | - Acuerdo |
| Pago | Utilizar Transbank Developer para validar técnicamente el flujo antes de considerar producción. |
| Reserva | El cliente debe visualizar el detalle y total antes de iniciar el pago; el sistema debe controlar estados fallidos o abandonados. |
| Cancelaciones | Documentar la necesidad, pero postergar porcentajes y plazos definitivos hasta contar con una regla de negocio acordada. |

| Compromisos |  |  |
| --- | --- | --- |
| - Descripción | - Fecha | - Responsable |
| Implementar y probar flujo de Transbank en ambiente Developer | 04-09-2026 | Bernardita Rivas Salinas |
| Revisar consistencia entre reserva, pago y bloqueo de agenda | 04-09-2026 | Adriano Lecaros Duque |
| Preparar casos de prueba de pago aprobado y rechazado | 04-09-2026 | Felipe Molina Escobar |
| Documentar resultados de integración | 04-09-2026 | Todo el equipo |

Observaciones

La integración se realizará inicialmente con credenciales y tarjetas de prueba. No se habilitarán pagos reales en esta fase del proyecto.