          - Minuta de Reunión

| - Reunión |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - N° | - Versión | - Descripción |  | - Autor |
| - APT - 11 | - 1.0 | - Inicio de Fase 2 y preparación del entorno de desarrollo |  | - Adriano Lecaros |
| - Fecha |  | - Ubicación | - Proyecto |  |
| - 06-09-2026 |  | - Duoc UC. | - Brasa |  |

| - Participantes |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - Nombre | - Empresa | - Teléfono | - e-mail |
| - Bernardita Rivas Salinas | - StudenTech | - 991067452 | - ber.rivas@duocuc.cl |
| - Adriano Lecaros Duque | - StudenTech | - 991067455 | - ad.lecaros@duocuc.cl |
| - Felipe Molina Escobar | - StudenTech | - 991067458 | - fe.molinae@duocuc.cl |

- Temas Tratados

- Temas tratados en la reunión - • Revisión del cierre documental de Fase 1 y alcance aprobado para Fase 2. - • Preparación del entorno técnico, repositorio Git y estrategia de ramas. - • Configuración base de Next.js, React, TypeScript y Supabase. • Priorización de módulos de construcción e integración para el siguiente ciclo.

- Detalle Reunión

- Detalle de la reunión - • Se revisa que el alcance de BRASA se mantenga alineado con el Acta, ERS, requerimientos, casos de uso y Carta Gantt. - • Se define como línea técnica de trabajo Next.js 16.3.0, React 19, TypeScript 5.7.3 y Supabase/PostgreSQL, manteniendo Git/GitHub para control de versiones. - • Se acuerda preparar variables de entorno, estructura del repositorio y convenciones de ramas antes de avanzar con módulos funcionales. - • Se prioriza construir autenticación, perfiles y roles antes de catálogo, agenda, cobertura y reservas. • Se establece que cada avance debe mantener trazabilidad con los requerimientos R.1 a R.29 y registrar incidencias o cambios relevantes.

| - Acuerdos |  |
| --- | --- |
| - Tema | - Acuerdo |
| - Alcance Fase 2 | - Mantener el alcance aprobado y desarrollar primero los módulos prioritarios definidos en la documentación oficial. |
| - Stack técnico | - Utilizar Next.js, React, TypeScript, Supabase/PostgreSQL y Git/GitHub como base tecnológica de BRASA. |
| - Repositorio | - Trabajar mediante ramas controladas y revisión antes de integrar cambios a la versión principal. |
| - Trazabilidad | - Relacionar desarrollo, pruebas e incidencias con requerimientos y casos de uso para evitar desviaciones de alcance. |

| - Compromisos |  |  |
| --- | --- | --- |
| - Descripción | - Fecha | - Responsable |
| - Configurar entorno, repositorio y variables de desarrollo | - 10-09-2026 | - Adriano Lecaros Duque |
| - Revisar requerimientos de Fase 2 y criterios funcionales | - 10-09-2026 | - Bernardita Rivas Salinas |
| - Preparar checklist inicial de QA y evidencias | - 10-09-2026 | - Felipe Molina Escobar |
| - Revisar entidades principales del modelo de datos | - 10-09-2026 | - Todo el equipo |
| - Validar prioridad de módulos para construcción | - 10-09-2026 | - Bernardita Rivas Salinas |
| - Definir forma de registro de incidencias y correcciones | - 10-09-2026 | - Felipe Molina Escobar |

- Observaciones

- Se inicia la Fase 2 manteniendo el alcance controlado y priorizando una base técnica estable antes de incorporar nuevas funciones. Todo cambio de alcance, tecnología o planificación deberá quedar documentado y ser revisado por el equipo.