          - Minuta de Reunión

| - Reunión |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - N° | - Versión | - Descripción |  | - Autor |
| - APT - 12 | - 1.0 | - Validación de arquitectura, modelo de datos y autenticación |  | - Bernardita Rivas |
| - Fecha |  | - Ubicación | - Proyecto |  |
| - 10-09-2026 |  | - Duoc UC. | - Brasa |  |

| - Participantes |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - Nombre | - Empresa | - Teléfono | - e-mail |
| - Bernardita Rivas Salinas | - StudenTech | - 991067452 | - ber.rivas@duocuc.cl |
| - Adriano Lecaros Duque | - StudenTech | - 991067455 | - ad.lecaros@duocuc.cl |
| - Felipe Molina Escobar | - StudenTech | - 991067458 | - fe.molinae@duocuc.cl |

- Temas Tratados

- Temas tratados en la reunión - • Revisión del entorno de desarrollo y repositorio preparado para Fase 2. - • Validación del modelo relacional y entidades principales en Supabase/PostgreSQL. - • Definición del flujo de registro, inicio de sesión y recuperación de acceso. • Revisión de roles, permisos y políticas RLS asociadas a los datos.

- Detalle Reunión

- Detalle de la reunión - • Se revisa la estructura técnica preparada y se confirma la separación de responsabilidades entre interfaz, lógica de negocio y persistencia. - • Se validan como entidades base profiles, service_providers, provider_categories, provider_services, provider_availability, bookings y booking_items. - • Se define que el primer módulo funcional debe cubrir registro, autenticación, recuperación de contraseña y resolución del rol del usuario. - • Se acuerda aplicar políticas RLS para limitar lectura y modificación de registros según propietario y rol, evitando accesos no autorizados. • Se identifican criterios de prueba para credenciales inválidas, cuentas existentes, recuperación de acceso y navegación por rol.

| - Acuerdos |  |
| --- | --- |
| - Tema | - Acuerdo |
| - Modelo de datos | - Mantener PostgreSQL/Supabase como fuente de verdad y conservar las relaciones definidas en el diseño de BRASA. |
| - Autenticación | - Implementar primero registro, login y recuperación de acceso antes de habilitar funciones dependientes del perfil. |
| - Seguridad | - Aplicar RLS y controles por rol desde el inicio, evitando dejar la seguridad como actividad posterior. |
| - Pruebas | - Diseñar casos de prueba de autenticación y permisos en paralelo con la implementación. |

| - Compromisos |  |  |
| --- | --- | --- |
| - Descripción | - Fecha | - Responsable |
| - Implementar base de autenticación y sesión | - 14-09-2026 | - Adriano Lecaros Duque |
| - Validar flujo funcional de registro y recuperación | - 14-09-2026 | - Bernardita Rivas Salinas |
| - Preparar casos de prueba de autenticación y roles | - 14-09-2026 | - Felipe Molina Escobar |
| - Revisar políticas RLS sobre perfiles | - 14-09-2026 | - Todo el equipo |
| - Documentar reglas de validación de perfil | - 14-09-2026 | - Bernardita Rivas Salinas |
| - Registrar incidencias detectadas en pruebas iniciales | - 14-09-2026 | - Felipe Molina Escobar |

- Observaciones

- La autenticación y el control de acceso se consideran dependencias críticas para los módulos posteriores. El equipo acuerda no avanzar con reservas o servicios sin una base de roles y permisos verificable.