          - Minuta de Reunión

| - Reunión |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - N° | - Versión | - Descripción |  | - Autor |
| - APT - 13 | - 1.0 | - Avance de autenticación, roles y perfiles de usuario |  | - Felipe Molina |
| - Fecha |  | - Ubicación | - Proyecto |  |
| - 14-09-2026 |  | - Duoc UC. | - Brasa |  |

| - Participantes |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - Nombre | - Empresa | - Teléfono | - e-mail |
| - Bernardita Rivas Salinas | - StudenTech | - 991067452 | - ber.rivas@duocuc.cl |
| - Adriano Lecaros Duque | - StudenTech | - 991067455 | - ad.lecaros@duocuc.cl |
| - Felipe Molina Escobar | - StudenTech | - 991067458 | - fe.molinae@duocuc.cl |

- Temas Tratados

- Temas tratados en la reunión - • Revisión del avance de registro, autenticación y recuperación de acceso. - • Validación de perfiles Cliente, Prestador y Administrador. - • Revisión de controles de navegación y permisos por rol. • Identificación de incidencias funcionales y ajustes de experiencia de usuario.

- Detalle Reunión

- Detalle de la reunión - • Se revisa el flujo de autenticación y se verifica su relación con los requerimientos R.1, R.2, R.3 y R.6. - • Se confirma que Cliente, Prestador y Administrador deben acceder únicamente a funciones habilitadas para su rol. - • Se define que el perfil de prestador será único y podrá asociarse posteriormente a múltiples categorías sin duplicar cuentas. - • Se revisan validaciones de campos, mensajes de error y comportamiento responsive de los formularios de acceso y perfil. • Se registran ajustes menores para mantener consistencia entre datos de autenticación, tabla profiles y navegación de la aplicación.

| - Acuerdos |  |
| --- | --- |
| - Tema | - Acuerdo |
| - Autenticación | - Estabilizar el flujo de acceso antes de incorporar el catálogo y las funciones comerciales del prestador. |
| - Roles | - Mantener permisos explícitos para Cliente, Prestador y Administrador en interfaz y base de datos. |
| - Perfil prestador | - Utilizar una sola cuenta por prestador y resolver la multicategoría mediante relaciones de datos. |
| - Calidad | - Registrar y volver a probar cada incidencia corregida antes de dar por cerrado el módulo. |

| - Compromisos |  |  |
| --- | --- | --- |
| - Descripción | - Fecha | - Responsable |
| - Corregir incidencias de autenticación y perfil | - 17-09-2026 | - Adriano Lecaros Duque |
| - Validar campos y mensajes del perfil Cliente/Prestador | - 17-09-2026 | - Bernardita Rivas Salinas |
| - Ejecutar regresión de login, roles y recuperación | - 17-09-2026 | - Felipe Molina Escobar |
| - Revisar permisos de Administrador | - 17-09-2026 | - Todo el equipo |
| - Preparar reglas funcionales de multicategoría | - 17-09-2026 | - Bernardita Rivas Salinas |
| - Actualizar evidencias de QA del módulo | - 17-09-2026 | - Felipe Molina Escobar |

- Observaciones

- Se mantiene como criterio que ningún módulo debe depender de permisos implícitos o solo visuales; las restricciones deben respaldarse también en la capa de datos. La multicategoría se implementará sin crear cuentas duplicadas para un mismo prestador.