          - Minuta de Reunión

| - Reunión |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - N° | - Versión | - Descripción |  | - Autor |
| - APT - 20 | - 1.0 | - Integración end-to-end y funciones administrativas |  | - Adriano Lecaros |
| - Fecha |  | - Ubicación | - Proyecto |  |
| - 08-10-2026 |  | - Duoc UC. | - Brasa |  |

| - Participantes |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - Nombre | - Empresa | - Teléfono | - e-mail |
| - Bernardita Rivas Salinas | - StudenTech | - 991067452 | - ber.rivas@duocuc.cl |
| - Adriano Lecaros Duque | - StudenTech | - 991067455 | - ad.lecaros@duocuc.cl |
| - Felipe Molina Escobar | - StudenTech | - 991067458 | - fe.molinae@duocuc.cl |

- Temas Tratados

- Temas tratados en la reunión - • Integración del flujo Cliente, Prestador y Administrador. - • Revisión del recorrido evento, búsqueda, solicitud, respuesta y estado. - • Funciones administrativas para supervisión de registros. • Revisión transversal de permisos, RLS e incidencias de integración.

- Detalle Reunión

- Detalle de la reunión - • Se revisa el flujo principal desde la planificación del evento hasta la respuesta del prestador y actualización de la reserva. - • Se identifican dependencias entre perfiles, servicios, cobertura, disponibilidad, costos y estados para asegurar consistencia end-to-end. - • Se define que el Administrador tendrá funciones de supervisión sobre usuarios, prestadores y reservas según el alcance aprobado. - • Se revisan permisos para evitar que Cliente o Prestador accedan a operaciones administrativas o datos que no les correspondan. • Se genera una lista de incidencias de integración que deberá resolverse antes de la ronda formal de pruebas de Fase 2.

| - Acuerdos |  |
| --- | --- |
| - Tema | - Acuerdo |
| - Flujo crítico | - Priorizar la estabilidad del flujo evento-búsqueda-reserva-respuesta antes de funciones complementarias. |
| - Administrador | - Mantener un alcance administrativo enfocado en supervisión y gestión de registros principales. |
| - Permisos | - Validar RLS y navegación por rol durante pruebas de integración, no solo en pruebas unitarias. |
| - Incidencias | - Clasificar problemas por impacto y corregir primero aquellos que bloquean el flujo principal. |

| - Compromisos |  |  |
| --- | --- | --- |
| - Descripción | - Fecha | - Responsable |
| - Resolver incidencias críticas de integración | - 12-10-2026 | - Adriano Lecaros Duque |
| - Validar flujo funcional completo y mensajes | - 12-10-2026 | - Bernardita Rivas Salinas |
| - Preparar suite de pruebas end-to-end | - 12-10-2026 | - Felipe Molina Escobar |
| - Revisar permisos de los tres roles | - 12-10-2026 | - Todo el equipo |
| - Actualizar trazabilidad de casos de uso | - 12-10-2026 | - Bernardita Rivas Salinas |
| - Consolidar registro de incidencias de integración | - 12-10-2026 | - Felipe Molina Escobar |

- Observaciones

- La integración se evaluará sobre el flujo completo y no solo por módulos aislados. Los defectos que impidan reservar, responder o mantener el estado correcto serán tratados como prioridad alta.