          - Minuta de Reunión

| - Reunión |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - N° | - Versión | - Descripción |  | - Autor |
| - APT - 21 | - 1.0 | - Pruebas funcionales, seguridad y correcciones de Fase 2 |  | - Bernardita Rivas |
| - Fecha |  | - Ubicación | - Proyecto |  |
| - 12-10-2026 |  | - Duoc UC. | - Brasa |  |

| - Participantes |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - Nombre | - Empresa | - Teléfono | - e-mail |
| - Bernardita Rivas Salinas | - StudenTech | - 991067452 | - ber.rivas@duocuc.cl |
| - Adriano Lecaros Duque | - StudenTech | - 991067455 | - ad.lecaros@duocuc.cl |
| - Felipe Molina Escobar | - StudenTech | - 991067458 | - fe.molinae@duocuc.cl |

- Temas Tratados

- Temas tratados en la reunión - • Ejecución del plan de pruebas sobre flujos críticos. - • Pruebas funcionales, integración, roles, RLS y comportamiento responsive. - • Clasificación de incidencias y priorización de correcciones. • Revisión de evidencias y trazabilidad con requerimientos y casos de uso.

- Detalle Reunión

- Detalle de la reunión - • Se ejecutan pruebas sobre autenticación, perfiles, servicios, agenda, cobertura, planificación, búsqueda y flujo de solicitudes/reservas. - • Se incluyen escenarios de permisos indebidos, conflictos de agenda, datos inválidos y comportamiento en diferentes tamaños de pantalla. - • Se clasifican incidencias según impacto y se acuerda priorizar defectos críticos o altos que afecten el flujo principal o la seguridad. - • Se establece realizar regresión después de cada corrección relevante para evitar reintroducir errores en módulos ya validados. • Se revisan evidencias antes/después y su relación con R.1-R.29, CU001-CU012 y la documentación de Fase 2.

| - Acuerdos |  |
| --- | --- |
| - Tema | - Acuerdo |
| - Prioridad QA | - Corregir primero defectos críticos y altos antes de realizar mejoras cosméticas o no bloqueantes. |
| - Regresión | - Repetir pruebas relacionadas después de cada corrección de integración, permisos o datos. |
| - Evidencias | - Mantener capturas, resultados y registro de incidencias para respaldar la entrega académica. |
| - Documentación | - Actualizar documentos cuando una corrección cambie un comportamiento aprobado o una regla de negocio. |

| - Compromisos |  |  |
| --- | --- | --- |
| - Descripción | - Fecha | - Responsable |
| - Corregir incidencias críticas identificadas | - 15-10-2026 | - Adriano Lecaros Duque |
| - Validar comportamiento funcional posterior a ajustes | - 15-10-2026 | - Bernardita Rivas Salinas |
| - Ejecutar regresión y consolidar evidencias | - 15-10-2026 | - Felipe Molina Escobar |
| - Revisar trazabilidad R.1-R.29 y CU001-CU012 | - 15-10-2026 | - Todo el equipo |
| - Actualizar documentación funcional afectada | - 15-10-2026 | - Bernardita Rivas Salinas |
| - Preparar resumen de calidad para entrega Fase 2 | - 15-10-2026 | - Felipe Molina Escobar |

- Observaciones

- La entrega de Fase 2 debe respaldarse con evidencia verificable, no solo con una demostración visual. No se cerrará como resuelta una incidencia sin prueba posterior que confirme la corrección.