          - Minuta de Reunión

| - Reunión |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - N° | - Versión | - Descripción |  | - Autor |
| - APT - 22 | - 1.0 | - Cierre y validación de entrega de Fase 2 |  | - Felipe Molina |
| - Fecha |  | - Ubicación | - Proyecto |  |
| - 15-10-2026 |  | - Duoc UC. | - Brasa |  |

| - Participantes |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - Nombre | - Empresa | - Teléfono | - e-mail |
| - Bernardita Rivas Salinas | - StudenTech | - 991067452 | - ber.rivas@duocuc.cl |
| - Adriano Lecaros Duque | - StudenTech | - 991067455 | - ad.lecaros@duocuc.cl |
| - Felipe Molina Escobar | - StudenTech | - 991067458 | - fe.molinae@duocuc.cl |

- Temas Tratados

- Temas tratados en la reunión - • Revisión de la versión integrada preparada para entrega de Fase 2. - • Validación de trazabilidad entre requerimientos, casos de uso, desarrollo y pruebas. - • Consolidación de documentación, evidencias y repositorio. • Definición de pendientes y preparación del siguiente periodo del proyecto.

- Detalle Reunión

- Detalle de la reunión - • Se realiza una revisión general del avance integrado de BRASA y de los módulos priorizados durante la Fase 2. - • Se verifica la coherencia entre la aplicación, la Planilla de Requerimientos, ERS, Casos de Uso, Carta Gantt y evidencias de prueba. - • Se revisa el registro de incidencias y se separan correcciones obligatorias de mejoras que pueden continuar en el siguiente periodo. - • Se acuerda congelar el alcance de la entrega y evitar incorporar funcionalidades nuevas que pongan en riesgo la estabilidad. • Se consolidan responsabilidades para empaquetar evidencias, actualizar documentación y preparar la demostración de la versión entregable.

| - Acuerdos |  |
| --- | --- |
| - Tema | - Acuerdo |
| - Entrega Fase 2 | - Cerrar la entrega con el alcance actualmente validado y sin incorporar cambios funcionales de último momento. |
| - Calidad | - Mantener como prioridad cualquier corrección crítica pendiente antes de presentar la versión integrada. |
| - Documentación | - Entregar documentos coherentes con el comportamiento real del sistema y con trazabilidad verificable. |
| - Siguiente etapa | - Transferir mejoras no críticas a un listado de pendientes para el siguiente periodo del proyecto. |

| - Compromisos |  |  |
| --- | --- | --- |
| - Descripción | - Fecha | - Responsable |
| - Consolidar versión y repositorio de entrega | - 19-10-2026 | - Adriano Lecaros Duque |
| - Revisar ERS, requerimientos y casos de uso finales | - 19-10-2026 | - Bernardita Rivas Salinas |
| - Consolidar plan de pruebas, incidencias y evidencias | - 19-10-2026 | - Felipe Molina Escobar |
| - Revisar presentación/demostración de Fase 2 | - 19-10-2026 | - Todo el equipo |
| - Registrar pendientes funcionales para siguiente etapa | - 19-10-2026 | - Bernardita Rivas Salinas |
| - Preparar cierre documental y control de calidad | - 19-10-2026 | - Felipe Molina Escobar |

- Observaciones

- Se acuerda cerrar Fase 2 privilegiando estabilidad, trazabilidad y evidencia sobre la incorporación de nuevas funciones. Los pendientes no críticos se documentarán para la siguiente etapa sin modificar el alcance de la entrega ya validada.